中山市中山图书馆网站测试计划

版本 <V1.0>

| 拟制 | 罗洁珊 | 日期 | 2009.02.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

中山市信灵通讯技术有限公司

2009.02.13

声明：本文件所有权和解释权归中山市信灵通讯技术有限公司所有，未经中山市信灵通讯技术有限公司书面许可，不得复制或向第三方公开。

修订历史记录

| 版本 | 日期 | AMD | 修订者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2009-2-13 | A | 罗洁珊 | 拟稿 |

（A-添加，M-修改，D-删除）

目  录

1	简介	5

1.1	目的	5

1.2	背景	5

1.3	范围	5

1.4	术语和定义	6

2	测试参考文档和测试提交文档	6

2.1	测试参考文档	6

2.2	测试提交文档	6

3	测试里程碑	7

4	测试需求及策略	7

4.1	测试需求	7

4.2	测试策略	8

4.2.1	数据库测试	8

4.2.2	功能测试	8

4.2.3	界面测试	9

4.2.4	值域测试	9

4.2.5	版本验证测试	10

4.2.6	可用性测试	10

4.2.7	性能测试	10

5	资源	11

5.1	人力资源	11

5.2	测试环境	11

5.3	测试工具	12

6	缺陷严重性及优先级描述	12

7	风险分析	13

# 简介

## 目的

中山市图书管理系统软件的“测试计划”文档有助于实现以下目标：

- 确定现有项目的信息和应测试的软件构件。

- 列出推荐的测试需求（高级需求）。

- 推荐可采用的测试策略，并对这些策略加以说明。

- 确定所需的资源，并对测试的工作量进行估计。

- 列出测试项目的可交付元素

## 背景

中山图书馆网站是在原有网站基础上改版的，通过此次的改版及强化日常运维，使网站在美化、信息量、功能、信息交互等方面提升一个档次，建成一个公开的公众信息网、以宣传中山文化、服务人民，使图书馆成为了市民的好去处的一个办馆宗旨。

## 范围

中山图书馆网站主要是由：中山市图书馆前台与中山市图书管理后台两部分组成。

- 中山图书馆前台主要包括：馆情介绍、服务指南、信息动态、书目信息、活动信息、流动图书馆、少儿天地、数字资源、特色专栏等栏目的显示以及读者注册、登录以及光盘用户注册、登录，友情链接，馆藏书目检索等功能。

- 中山图书管理后台主要包括：馆情介绍、服务指南、信息动态、书目信息、活动信息、流动图书馆、少儿天地、数字资源、特色专栏等栏目管理以及其他管理、系统管理等等功能。

## 术语和定义

无

# 测试参考文档和测试提交文档

## 测试参考文档

下表列出了制定测试计划时所使用的文档，并标明了各文档的可用性：

注：可适当地删除或添加文档项。

| 文档 （版本/日期） | 已创建或可用 | 已被接收或已经过复审 | 作者或来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求说明书 | 是 否□ | 是□ 否□ | 黄凯 |  |
| 变更管理 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 项目主计划 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 项目WBS计划 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 数据字典 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 概要设计说明书 | 是 否□ | 是□ 否□ | 黄凯 |  |
| 详细设计说明书 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |

## 测试提交文档

下表列出了在测试阶段结束后，所有可提交的文档。

注：可适当地删除或添加文档项。

| 文档 （版本/日期） | 已创建或可用 | 已被接收或已经过复审 | 作者或来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试计划 | 是 否□ | 是□ 否□ | 罗洁珊 |  |
| 测试用例 | 是 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 测试报告 | 是 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 性能测试报告 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 验收测试用例 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 验收测试报告 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |

# 测试里程碑

| 测试活动 |  | 计划开始日期 | 结束日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试计划 |  | 2009.02.13 | 2009.02.13 |  |
| 设计测试用例 |  | 2009.02.16 | 2009.02.23 | 由于在项目的测试实践中结合了TD的使用学习，因此测试设计的时间会适当的延长 |
| 执行测试 | 版本V1.0.0 | 2009.02.24 | 2009.02.28 |  |
| 测试报告 |  | 2009.03.02 | 2009.03.02 |  |

# 测试需求及策略

## 测试需求

本章节根据需求说明书提供的测试需求，确定需要测试、不要测试、延迟测试的地方并加以说明。

| 序号 | 测试类别 | 具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库测试 | - 与数据库有关的添加、删除、修改操作，数据库有没有做相应处理 - 对数据库进行查询看是否能返回正确的数据 |
| 2 | 功能测试 | - 详情请见附件 |
| 3 | 界面测试 | - 检查窗体、控件、菜单是否符合windows操作规范 - 检查窗体、控件、菜单是否符合用户的使用习惯 |
| 4 | 值域测试 | - 对所有可输入的地方需根据边界值、等价类方法进行验证是否符合软件的设计要求 |
| 5 | 版本验证测试 | - 返测随版本提交的测试报告是否修复 - 测试系统的基本功能是否通过 |
| 6 | 可用性测试 | - 测试主要针对重点模块进行 - 测试时应该考虑尽可能多的情况并进行测试 |
| 7 | 性能测试 | - 具体性能指标及待测点待确定 |

## 测试的范围

### 系统后台测试范围

| 分类 | 具体功能点 | 分类 | 具体功能点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能模块 | 文章管理 | 具体栏目 | 馆情介绍 |
|  | 照片管理 |  | 服务指南 |
|  | 馆情通讯管理 |  | 信息动态 |
|  | 信息管理 |  | 书目信息 |
|  | 书/碟管理 |  | 数字资源 |
|  | 数据库管理 |  | 活动信息 |
|  | 类别管理 |  | 流动图书馆 |
|  | 图片管理 |  | 少儿天地 |
|  | 讲座管理 |  | 特色专栏 |
|  | 简介管理 |  | 友情连接 |
|  | 影片管理 |  | 其他管理 |
|  | 友情连接管理 |  | 系统管理 |
|  | 需求调查管理 | 人员权限管理 |  |
|  | 栏目管理 |  |  |
|  | 人员管理 |  |  |

### 系统前台测试范围

| 一级栏目 | 二级栏目 | 三级目录 | 设计调用模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 馆情介绍 | 本馆介绍 |  | 文章管理 |  |
|  | 机构设置 |  |  |  |
|  | 分馆介绍 |  |  |  |
|  | 馆舍照片 |  | 照片管理 |  |
|  | 馆情通讯 |  | 馆情通讯管理 |  |
| 服务指南 | 交通指南 |  | 文章管理 |  |
|  | 服务介绍 |  |  |  |
|  | 办证须知 |  |  |  |
|  | 开放时间 |  |  |  |
|  | 读者指南 | 藏馆分布 |  |  |
|  |  | 阅读指南 |  |  |
| 信息动态 | 本馆公告 |  | 信息管理、类别管理、图片管理 |  |
|  | 本馆动态 |  |  |  |
|  | 文化聚集 |  |  |  |
|  | 专题信息 | 决策参考 |  |  |
|  |  | 文化参阅 |  |  |
| 书目信息 | 新书推荐 |  | 书/碟管理、 |  |
|  | 光碟推荐 |  | 书/碟管理、类别管理 |  |
|  | 地方文献 |  | 信息管理、类别管理、图片管理 |  |
| 数字资源 | 科技文献中心 | 数据库 | 数据库管理、类别管理 |  |
|  |  | 使用方法 | 信息管理、类别管理、图片管理 |  |
|  |  | 培训ppt |  |  |
|  | 文献中心介绍 |  | 文章管理 |  |
| 活动信息 | 香山讲坛 | 香山讲坛介绍 | 文章管理 |  |
|  |  | 讲座最近排期 | 类别管理、讲座管理 |  |
|  |  | 名家风采 | 类别管理，简介管理 |  |
|  |  | 现场图片 |  |  |
|  | 读书活动 |  | 信息管理、类别管理、图片管理 |  |
|  | 精品剧场 | 剧情介绍 | 文章管理 |  |
|  |  | 影片介绍 | 类别管理、影片管理 |  |
|  |  | 现场照片 | 类别管理、简介管理 |  |
| 流动图书馆 | 汽车流动图书馆 | 近期动态 | 类别管理、信息管理、图片管理 |  |
|  |  | 活动回放 | 类别管理、简介管理 |  |
|  |  | 出车时间 | 文章管理 |  |
|  |  | 服务点分布地图 |  |  |
|  |  | 流动图书馆介绍 |  |  |
|  | 流动服务站点 | 流动服务点介绍 | 文章管理 |  |
|  |  | 服务点分布地图 |  |  |
|  |  | 活动回放 | 类别管理、文章管理 |  |
|  |  | 近期动态 | 类别管理，信息管理、图片管理 |  |
| 少儿天地 | 少儿新书推荐 |  | 书/碟管理、 |  |
|  | 少儿新碟推荐 |  | 书/碟管理、类别管理 |  |
|  | 近期活动预告 |  | 信息管理、类别管理、图片管理 |  |
| 特色专栏 | 共享工程 | 共享工程介绍 | 信息管理、类别管理、图片管理 |  |
|  |  | 数据资源中心 |  |  |
|  |  | 基层站点 |  |  |
|  |  | 共享工程动态 |  |  |
|  | 新馆建设 | 新馆介绍 | 文章管理 |  |
|  |  | 新馆新闻 | 信息管理、类别管理、图片管理 |  |
|  |  | 新馆图片 | 类别管理、简介管理 |  |
|  | 图书馆学会 | 最新消息 | 信息管理、类别管理、图片管理 |  |
|  |  | 工作通讯 |  |  |
|  |  | 学术交流 |  |  |
|  |  | 入会申请 | 文章管理 |  |
|  |  | 馆员职业道德准则 |  |  |
|  |  | 学会简介 |  |  |
|  |  | 学会章程 |  |  |

## 测试策略

### 数据库测试

| 测试目标 | 确保数据库访问方法和进程正常运行，数据不会遭到损坏 |
| --- | --- |
| 方法 | - 分别针对不同的数据库访问进行测试 - 分别测试数据的新建、修改、删除等，包括单个数据和大量数据的读写 - 测试间接方式的数据读写 - 测试数据的查找功能，检查返回的数据是否正确，并测试相关功能 - 测试有效和无效数据对数据库的影响 |
| 完成标准 | 所有的数据库访问方法和进程都按照设计的方式运行，数据没有遭到损坏 |
| 需考虑的特殊事项 | - 数据库的效率如何 - 对于出错情况的保护，包括自动保存、手动保存等 - 错误数据的清理、自动或手动 - 如果需要，可以使用必要的测试工具或测试方法 |

### 功能测试

| 测试目标 | 系统提供的功能与需求或用户手册相符 |
| --- | --- |
| 方法 | - 系统测试阶段依据需求规格说明书逐项测试，验收测试阶段依据说明书逐项测试 - 重要的功能应该投入更多的精力进行测试，并及时小结 |
| 完成标准 | - 功能实现，且可以正确执行 - 所发现的缺陷尽量解决，留下的问题已经进行相应的处理或提供其他的解决办法 |
| 需考虑的特殊事项 | - 注意开发组可能的功能变化和需求变更 - 注意其中一些重要功能是与实际效果相关，并不是简单的功能实现 - 注意值域测试的提示信息 |

### 界面测试

| 测试目标 | 程序界面符合相关的规范 |
| --- | --- |
| 方法 | - 按照相关规定逐项检查，包括菜单、按钮、版权信息等 - 检查提示信息中的文字和标点符号、图标等 |
| 完成标准 | 程序界面符合相关的规范 |
| 需考虑的特殊事项 | - 注意启动画面和安装程序的版权信息 - 注意版本信息 |

### 值域测试

| 测试目标 | 对于所有需要输入数据的地方，进行数据输入并检查其输出结果，进行值域测试不但要验证正确的输入数据能否得到正确的输出结果，同样也一定要检查输入错误的数据是否可以得到应该的反应，给出的错误提示是否正确和友善等 |
| --- | --- |
| 方法 | - 逐一对每个需要输入数据的地方进行检查，包括键入和粘贴方式 - 检查出错是否有提示，提示信息是否正确 |
| 完成标准 | 常用的输入项可以实现测试目标 |
| 需考虑的特殊事项 | - 注意小键盘输入是否正常 - 注意边界值的测试 |

### 版本验证测试

| 测试目标 | 验证开发组提交的版本是否值得进行系统测试 |
| --- | --- |
| 方法 | - 返测随版本提交的测试报告 - 测试系统的基本功能 |
| 完成标准 | 得出继续测试或退回开发组的结论 |
| 需考虑的特殊事项 | - 此段时间不超过1天 - 注意及时总结经验 |

### 可用性测试

| 测试目标 | 验证系统能否满足基本要求相关的内容 |
| --- | --- |
| 方法 | - 测试主要针对重点模块进行 - 测试时应该考虑尽可能多的情况并进行测试 |
| 完成标准 | 满足足够多的基本要求为标准 |
| 需考虑的特殊事项 | - 注意实用性的考虑 - 注意总结和随时补充此类测试项 - 如果时间不够，可以缩减或转给用户测试 |

### 性能测试

| 测试目标 | 核实所指定的事务或业务功能在以下情况下的性能行为：正常的预期工作量、预期的最繁重工作量 |
| --- | --- |
| 方法 | - 通过修改数据文件来增加事务数量，或通过修改脚本来增加每项事务的迭代数量 - 应该使用多台客户机来运行相同的测试或互补的测试，以便在长时间内产生最繁重的事务量或最差的事务组合 - 创建最大的数据库大小（实际的、按比例缩放的、或填充了代表性数据的数据库），并使用多台客户机在长时间内同时运行查询和报表事务 |
| 完成标准 | 所计划的测试已全部执行，而且在达到或超出指定的系统限制时没有出现任何软件故障 |
| 需考虑的特殊事项 | - 网络、测试服务器、测试机与实际环境的差异 - 对于上述条件，哪个时间段是可以接受的时间 |

# 资源

## 人力资源

下表列出了在此项目的人员配备方面所作的各种假定。

注：可适当地删除或添加角色项。

| 角色 | 所推荐的最少资源 | 具体职责或注释 |
| --- | --- | --- |
| 测试经理 测试项目负责人 | 朱双福 伍形飞 | 进行管理监督的职责如下： - 提供技术指导 - 获取适当的资源 - 生成测试计划 |
| 测试人员 | 罗洁珊 | 负责执行测试的职责如下： - 编写测试用例 - 执行测试 - 记录结果 - 返测缺陷报告 - 记录变更请求 |
| 测试系统管理员 |  | 确保测试环境和资产得到管理和维护的职责如下： - 管理测试系统 - 分配和管理角色对测试系统的访问权 - 管理测试数据（数据库） |

## 测试环境

下表列出了测试项目所需的系统资源。

此时并不完全了解测试系统的具体元素。建议使系统模拟生产环境，并在适当的情况下减小访问量和数据库大小。

注：可适当地删除或添加系统资源项。

| 系统资源 |  |
| --- | --- |
| 资源 | 名称/类型 |
| 数据库服务器 |  |
| 网络或子网 |  |
| 服务器名称 |  |
| 数据库名称 |  |
| 客户端测试 PC |  |
| 包括特殊的配置需求 |  |
| 测试存储库 |  |
| 网络或子网 |  |
| 服务器名称 |  |
| 测试开发 PC |  |

## 测试工具

此项目列出测试将使用的工具：

注：可适当地删除或添加工具项。

|  | 工具 | 生产厂商/自产 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试管理 | Test Director | Mercury Interactive | 8.0 |
| 缺陷跟踪 | Test Director | Mercury Interactive | 8.0 |
| 项目管理 | SVN |  | 1.4.8.12137 |

# 缺陷严重性及优先级描述

| 严重性 | 描述 | 优先级 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.urgent | 影响进度的问题 | 1. urgent | 应立即修复 |
| 2.very high | 死机 | 2.high | 在产品发布之前必须修复 |
| 3.high | 功能问题 | 3.medium | 如果时间允许应该修复 |
| 4.medium | 界面问题 | 4.low | 可以在发布版本中存在 |
| 5. low | 建议 |  |  |

# 风险分析

| 级别 | 风险 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 市场的压力 |  |
|  | 测试时间不够，主要是功能冻结后的系统测试的时间可能不够 |  |
|  | 测试资源的及时到位（设备和人员） |  |
|  | 测试人员的培训 |  |
|  | 开发进度的变化，需求或设计的变更 |  |
|  | 测试人员的基础培训 |  |
|  | 开发组的版本控制 |  |